| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 марта 2013 года № 9 |  |  |
| --- | --- | --- |

## Об организации и проведении месячника по благоустройству и санитарному  состоянию городского поселения Рощинский

В целях повышения благоустройства и  санитарного состояния, обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения Рощинский, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести в городском поселении Рощинский месячник по благоустройству и санитарному состоянию с 01.04.2013г. по 15.05.2013г.

2. Для проведения и организации месячника создать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Янкунас В.Е. – заместитель  Главы администрации городского поселения Рощинский;

Члены комиссии (по согласованию с руководителями организаций и командирами  войсковых частей п. Рощинский):

Ткачев О.А. – помощник командира в/ч 90600 по МТО;

Косарев А.С.–начальник Рощинского РЭР № 3 Филиала «Самарский» ОАО «Славянка»;

Аленичев А.А.– зам. начальника РЭУ № 09 п. Рощинский;

Косов В.Н. – заместитель директора Рощинской СОШ по АХЧ;

Салдаева Л.В. – начальник части - хозяйственной ГДО;

Максина Т.Н. – специалист 1 категории администрации городского поселения Рощинский;

Евдошенко Н.А. – председатель Собрания Представителей городского поселения Рощинский.

3.Янкунасу В.Е. разработать план проведения месячника по благоустройству и санитарному  состоянию городского поселения Рощинский.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Рощинский                  Янкунаса В.Е.

Глава

городского поселения Рощинский                                                Н.А. Баженов

# УТВЕРЖДАЮ

Глава

городского поселения Рощинский

Н.А. Баженов

28 марта 2013 года

### ПЛАН

### мероприятий по организации и проведению месячника по  благоустройству                 и санитарному состоянию городского поселения Рощинский

### ( с 01.04.2013. по 15.05.2013 г.)

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1 | Создать комиссию по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию городского поселения Рощинский. | до 01.04.2013г. | Янкунас В.Е. |
| 1.2 | Разработать план по подготовке и проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию городского поселения Рощинский. | до 01.04.2013г. | Янкунас В.Е. |
| 1.3 | Провести совещание с членами комиссии, руководителем ОАО «Славянка», депутатами ответственными за свои участки, со старшими домов, на котором обсудить цели и задачи по наведению порядка вокруг жилых домов. | до 01.04.2013г. | Янкунас В.Е. |
| 1.4 | Совместно с помощником начальника гарнизона по МТО уточнить схему закрепленной территории за воинскими частями и определить порядок её уборки. | до 01.04.2013г. | Янкунас В.Е. |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОМУ СОСТОЯНИЮ ПОСЕЛКА |
| 2.1 | Провести субботник по благоустройству и санитарному состоянию поселка, очистить прилегающую к озеру «Госпитальному» территорию с привлечением жителей поселка. | 20.04.2013г. 27.04.2013г. | Администрация поселка; должностные лица в/ч, организаций и учреждений. |
| 2.2 | Благоустроить постамент «Мать-Родина» погибшим в ВОВ, мемориал воинам, погибшим в Чеченской республике и воинам разведчикам. | до 1.05.2013г. | Янкунас В.Е. Максина Т.Н. |
| 2.3 | Контроль за уборкой придомовой территории, закрепленной за дворниками и за воинскими частями. | ежедневно | начальник Рощинского РЭР № 3 Филиала «Самарский» ОАО «Славянка»; Янкунас В.Е. |
| 2.4 | Совместно с участковым инспектором и ДНД проведение рейдов: - по проверке соблюдения правил парковки личного автотранспорта; -по выявлению несоблюдения правил выгула собак. | в течении месяца | Янкунас В.Е. участковый инспектор, ком. ДНД, уполномоченные должностные лица. |
| 2.5 | Высадить деревья вдоль тротуаров за танком и обязать руководителей учреждений всех форм собственности на прилегающей к их объектам территории высадить деревья и кустарники, очистить от мусора прилегающую территорию и установить урны для мусора. | до 30.04.2013г. | Руководители учреждений и организаций; администрация поселка. |
| 2.6 | Навести порядок на поселковом кладбище и прилегающей к нему территории с привлечением учащихся школы и военнослужащих в/ч 90600. | до 20.04.2013г. | Янкунас В.Е. Максина Т.Н. |
| 2.7 | Навести порядок в местах сбора твердых бытовых отходов и покрасить контейнера. | до 1.05.2013г. | Рощинское РЭР № 3 Филиала «Самарский» ОАО «Славянка»; Янкунас В.Е. |
| 2.8 | Отремонтировать и покрасить детские площадки на придомовой территории, детский городок, скамейки и урны в центре поселка. | до 15.05.13г. | Янкунас В.Е. работники ЖЭУ. |
| 2.9 | Объявление конкурса на чистый придомовой участок (двор), высадить цветы. | 15.05.2013г | Члены комиссии |
| 3.0 | Еженедельный анализ выполненных мероприятий по благоустройству и санитарному состоянию поселка, заслушивание на заседаниях поселковой комиссии, принятие мер к лицам, не выполняющим поставленные требования | еженедельно | Члены комиссии |

Заместитель главы администрации

городского поселения Рощинский                                            В.Е.Янкунас

УТВЕРЖДАЮ

Глава

городского поселения Рощинский

Н. А. Баженов

28 марта 2013года

План  мероприятий при проведении месячника 2013 года

по очистке территории городского поселения Рощинский от мусора и бытовых отходов

| № п/п | Мероприятия по уборки территории поселения от твердых бытовых отходов и мусора | Мероприятия по благоустройству, озеленению территории | Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб. | Количество чел. принявших участие в месячнике | Исполнители (организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | парки | лесной фонд | водоохранные зоны | Наименование мероприятий | Объем работ |  |  |  |
|  | Кол-во отходов куб.м | Площадь уборки м2 | Кол-во отходов куб.м | Площадь уборки. м2 | Кол-во отходов куб.м | Площадь уборки м2 | Кол-во Отходов куб.м. | Площадь уборки м2 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 500 | - | - | - | - | 2 | 500 | Очистка от мусора озеро « Госпитальное» | Мешки для мусора, перчатки | 500руб. | 50 | Жители поселка |
| 2. | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | Очистка от мусора «Детский городок» | Мешки для мусора, перчатки | 1000руб. | 50 | Уча-щиеся школы |
| 3. | 1,2 | 400 | 1.2 | 400 | - | - | - | - | Очистка от мусора, покраска скамеек и урн в «Сквере» и посадка деревьев в центре поселка | Деревья -100 шт. Краска разная - 50 кг | 40000руб 12000руб | 100 | Уча-щиеся школы |
| 4. | 30 | 6000 | 30 | 6000 | - | - | - | - | Очистка от мусора внутридомовой территории в старом и новом городке, газоны, покраска детских площадок. Посадка деревьев и кустарников жителями во дворах. | Мешки для мусора, перчатки, краска разная -80кг | 2500руб. | 1200 | Жители поселка Работники ДУ. |
| 5. | 5 | 700 | - | - | - | - | - | - | Очистка от мусора на Рощинском кладбише | Мешки для мусора, перчатки | 300руб. | 50 | Уча-щиеся и военно служ. в.ч 90600 |
| 6. | 10 | 1500 | - | - | 10 | 1500 | - | - | Очистка от мусора прилегающей лесополосы к одноэтажным домам и общежитие №-5 | 50 х 100 м в глубину лесопо-лосы Грабли, носилки |  | 30 | Жители домов, военно служ. в.ч 59292 и 90600 |
| 7. | 150 | 2500 | - | - | - | - | - | - | Ремонт и покраска 21 место сбора ТБО и вывоз мусора | 99 контей-неров, краска голубая-70кг |  | 12 | Работники ДУ |
| 8. | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | Ремонт и покраска пастамента «Мать –Родина». Уборка мусора. | 100 м2 Краска разная - 50 кг, шпаклевка- 25кг | 5000руб | 6 | Сотрудники администрации и в.ч. 90600 |

Заместитель главы администрации

городского поселения Рощинский                                                              В.Е.Янкунас