

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21 сентября 2023 года № 86

О разработке и утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский»

на период 2024-2026 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Порядком формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский от 30.08.2017 № 56,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить муниципальную программу городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2024-2026 гг. (далее – Программа).

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой, будет осуществляться после вступления в силу Решения Собрания представителей городского поселения Рощинский о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Установить, что в ходе реализации Программы подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей бюджета городского поселения Рощинский.

4. Контроль за управлением, реализацией, выполнением Программы и формированием отчетов возложить на заместителя главы администрации городского поселения Рощинский.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Рощинский В.Н. Волков

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ**

**«Благоустройство территории**

**городского поселения Рощинский»**

**на период 2024-2026 гг.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории городского поселения Рощинский»**

**на период 2024-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной****Программы** | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на 2024-2026 года» (далее - Программа). |
| **Основание для****разработки муниципальной****Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление администрации городского поселения Рощинский от 30.08.2017 №56 «Об утверждении Порядка, формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от 28.11.2012 года №100 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Рощинский»;Устав городского поселения Рощинский;Бюджетный кодекс Российской Федерации. |
| **Цели и задачи муниципальной Программы** | Цели Программы:Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения Рощинский, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.Задачи Программы:1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства городского поселения Рощинский.2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Рощинский.4. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения. |
| **Координатор муниципальной Программы** | Заместитель Главы администрации городского поселения Рощинский |
| **Заказчик муниципальной Программы** | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| **Сроки реализации муниципальной Программы** | Программные мероприятия осуществляются в три этапа;1 этап – 2024 год,2 этап – 2025год,3 этап – 2026 год. |
| **Объем и источники****финансирования муниципальной****Программы** | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Рощинский. Объем финансирования Программы за счет бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной год.Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 91 099,41 тыс. рублей, в том числе по годам2024 год – 38 366,47 тыс. рублей;2025 год – 26 366,47 тыс. рублей;2026 год – 26 366,47 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые конечные****результаты реализации муниципальной Программы** | - повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский;- повышение качества условий проживания населения городского поселения Рощинский;- улучшение санитарного состояния территории городского Рощинский. |
| **Контроль за ходом реализации Программы**  | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.  |

1. **Правовое обоснование решения проблем Программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2024 – 2026 года» (далее - Программа), разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 05.08.1988 №4690-88);

Постановление Главы городского поселения Рощинский от 30.08.2017 №56 «Об утверждении Порядка, формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;

Решением Собрания представителей городского поселения Рощинский от 28.11.2012 года № 100 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Рощинский».

1. **Обоснование разработки Программы**

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц, в том числе предприятиями, организациями всех форм собственности, гражданами, проживающими на территории городского поселения Рощинский.

Благоустройство территорий поселения продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Мероприятия по благоустройству включают:

- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения;

- содержание объектов благоустройства;

- реконструкция существующих объектов благоустройства;

- озеленение территории городского поселения;

- содержание и ремонт памятников (монументальных сооружений) и прилегающей территории;

- ремонт и содержание в чистоте детских игровых и универсальных спортивных площадок;

- санитарную обрезку, вырубку аварийных деревьев;

- создание новых детских игровых площадок;

- покос и полив зеленых насаждений территории поселка Рощинский.

1. **Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы**

Благоустройство территории является в поселке важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании поселковой среды. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию поселка. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления территории поселения. Под объектом озеленения принимается земельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом пространстве.

При выполнении работ по уходу и содержанию объектов озеленения предусматривается:

- содержание газонов (очистка газонов, покос газонов, уборка с газонов скошенной травы, ремонт газона, полив и подкормка газонов);

- содержание деревьев (санитарная обрезка, удаление дикой поросли, вырезка сухих сучьев, валка аварийно-опасных и сухих деревьев, посадка деревьев).

Благоустройство – совокупность работ (по инженерной подготовке территории) и мероприятий (по расчистке и озеленению территории, улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

Безнадзорные и бродячие животные являются неотъемлемой частью экологической среды поселка.

В любом населенном пункте всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности безнадзорных животных. Их наличие неизбежно, а численность зависит от климатических и социально-экономических условий. Бездомные собаки и кошки – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое количество бездомных собак – это экологическая и социальная болезнь поселения, показатель снижения ответственности владельцев собак.

На протяжении последних лет сохраняется неблагоприятная ситуация по заболеванию домашних животных бешенством. Появилась потенциальная опасность возникновения случаев этого заболевания среди людей.

В первую очередь отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям и другим животным, создающие опасность для дорожного движения, больные, а также находящиеся в местах, где их пребывание не желательно (детские ясли и сады, школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, рынки).

Регулирование численности безнадзорных животных проводится путем их отлова в целях недопущения:

- неконтролируемого размножения безнадзорных животных;

- причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;

- возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животные.

Условия отлова безнадзорных животных регламентируются Контрактом со специализированной организацией, осуществляющей отлов животных.

Перечень элементов благоустройства на территории городского поселения Рощинский включает: твердые виды покрытия в виде асфальтового покрытия и плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, информационные стенды, вазоны.

Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского поселения Рощинский условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории используются твердые (капитальные) покрытия (монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона и плиточного мощения). На территории городского поселения Рощинский существуют участки почвы без перечисленных видов покрытий.

При выполнении работ по уходу и содержанию скамеек предусматривается окраска и текущий ремонт скамеек.

При выполнении работ по уходу и содержанию урн предусматривается очистка урн от мусора и окраска.

Памятные места и монументальные (сооружения) памятники также являются объектами благоустройства на территории городского поселения Рощинский.

При выполнении работ по уходу и содержанию памятных мест и монументальных сооружений предусматривается:

- проведение работ по благоустройству территории памятников;

- проведение работ по озеленению территории памятников.

При выполнении работ по содержанию кладбищ предусматривается проведение текущего содержания кладбищ согласно санитарным нормам и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренного на эти цели.

Для организации прочих мероприятий по благоустройству предлагается проводить следующие работы:

- акарицидная (противоклещевая) профилактическая обработка, дератизация и дезинсекция территории городского поселения.

1. **Цель и задачи Программы**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения Рощинский, направленного на создание комфортных условий проживания и отдыха населения городского поселения Рощинский.

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства и озеленения территорий поселения, привлечении предприятий и организаций всех форм собственности, жителей поселка к участию в решении проблем благоустройства поселка, контролю над обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства городского поселения Рощинский.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский.

3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Рощинский.

4.Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.

1. **Финансирование Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Рощинский. Объем финансирования Программы за счет бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной год.

Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет

91 099,41 тыс. рублей, в том числе по годам

2024 год – 38 366,47 тыс. рублей;

2025 год – 26 366,47 тыс. рублей;

2026 год – 26 366,47 тыс. рублей.

1. **Сроки реализации Программы**

Действие Программы предусмотрено на период 2024-2026 гг.

1. **Система управления Программой**

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

- проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- формирует перечень мероприятий по благоустройству и озеленению территории в рамках Программы;

- после выделения средств из местного бюджета на мероприятия Программы проводится процедура выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с действием Федерального закона №44-ФЗ и заключения с ними муниципальных контрактов;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в Администрацию городского поселения Рощинский исполнителями информации о выполнении мероприятий Программы;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по заключенным муниципальным контрактам в рамках мероприятий Программы;

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские счета подрядных организаций;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

1. **Формирование перечня мероприятий Программы**

Перечень мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2024-2026 года», планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован на основании анализа сложившихся центров отдыха и деловой активности жителей поселка, обследования территории, а также с учетом обращений жителей и депутатов Собрания представителей городского поселения Рощинский (приложение №1).

1. **Контроль и отчетность** **при реализации Программы**

Общая координация реализации, текущее управление и оперативный контроль над ходом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) МП.

Ответственный специалист ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы согласно п.4.1. раздела 4 Порядка формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский от 30.08.2017 г. № 56.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте городского поселения Рощинский в сети Интернет.

1. **Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности Программы**

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение состояния территории городского поселения Рощинский;

- любовь и уважение жителей городского поселения Рощинский к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Рощинский;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Рощинский.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;

- процент привлечения населения городского поселения Рощинский к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности (обеспеченность поселения, зелёными насаждениями, детским игровым оборудованием, малыми архитектурными формами).

Приложение 1

к муниципальной программе городского поселения Рощинский

«Благоустройство территории городского поселения Рощинский»

на период 2024-2026 годов

**Перечень мероприятий программы (подпрограммы)**

**муниципальная программа городского поселения Рощинский «Благоустройство территории городского поселения Рощинский»**

**на период 2024-2026 гг**

(наименование программы (подпрограммы))

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п  | Мероприятия пореализациипрограммы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия (подпрограммы) |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| 1.   | Вывоз мусора с территории кладбища (субботник) | Итого |   |  | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |   |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Другие источники  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.   | Оказние услуг по выполнению Акарицидной (против клещей обработке, дератизации и дизинсекции территории городского поселение Рощинский | Итого |   |  | **450,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |  |  |  |   |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Другие источники  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 3. | Оказание услуг по покосу травы на территории городского поселения Рощинский | Итого |   |  | **14224,8** | **4741,6** | **4741,6** | **4741,6** |  |  |  |   |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  | 2024-2026 |  | 14224,8 | 4741,6 | 4741,6 | 4741,6 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Другие источники  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 4. | Оказание услуг по уборке нежелательной растительности (покос травы, покос порослей, вывоз мусора) по периметру городка | Итого |  |  | **1350,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оказание услуг по уборке территории поселения | Итого |   |  | **2919,99** | **973,33** | **973,33** | **973,33** |  |  |  |   |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 2919,99 | 973,33 | 973,33 | 973,33 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Другие источники      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 6. | Новогодняя мишура | Итого |  |  | **1500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Оказание услуг по уборке снега на территории городского поселения Рощинский в зимний период | Итого |  |  | **5 805,0** | **1 935,0** | **1 935,0** | **1 935,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский МК1, МК | 2024-2026 |  | 5 805,0 | 1 935,0 | 1 935,0 | 1 935,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского поселения Рощинский | Итого |   |  | **567,0** | **189,0** | **189.0** | **189,0** |  |  |  |   |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 567,0 | 189,0 | 189.0 | 189,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Другие источники  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 9. | Выполнение комплекса работ по ремонту оборудования детских площадок | Итого |  |  | **1440,9** | **480,3** | **480,3** | **480,3** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 1440,9 | 480,3 | 480,3 | 480,3 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Установка детского оборудования на детской площадке (около общежития №3) | Итого |  |  | **3500,0** | **3500,0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  | 2024-2026 |  | 3500,0 | 3500,0 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Устройство покрытия искусственная трава (детская площадка около общежития №3) | Итого |  |  | **8500,0** | **8500,0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 8500,0 | 8500,0 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Поставка, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | Итого |  |  | **2 308,56** | **769,52** | **769,52** | **769,52** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 2 308,56 | 769,52 | 769,52 | 769,52 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Дислокация дорожных знаков и разметки | Итого |  |  | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Гербицидная обработка | Итого |  |  | **512,4** | **170,8** | **170,8** | **170,8** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 512,4 | 170,8 | 170,8 | 170,8 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Выполнение работ по замене песка в песочницах | Итого |  |  | **900,0** | **300,0** | **300,0** | 300,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Выполнение работ по ремонту памятника «Мать-Родина», установка 3 стелл участникам СВО, плита участникам ЧАЭС | Итого |  |  | **1500,0** | **500,0** | **500,0** | 500,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Выполнение по выкорчевыванию и опиловке нежелательной растительности | Итого |  |  | **3450,0** | **1150,0** | **1150,0** | **1150,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 3450,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Работа АГП на территории поселении Рощинский | Итого |  |  | **1500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Оказание услуг по противопожарной опашке территории | Итого |  |  | **360,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Закупка запчастей  | Итого |  |  | **225,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ГСМ трактора | Итого |  |  | **450,0** | **150.0** | **150,0** | **150,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 450,0 | 150.0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Приобретение и поставка хозяйственного инвентаря, цветы | Итого |  |  | **660,0** | **220,0** | **220,0** | **220,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 660,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Технический осмотр трактор + прицеп | Итого |  |  | **2,4** | **0.8** | **0.8** | **0,8** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 2,4 | 0.8 | 0.8 | 0,8 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | БИОТУАЛЕТЫ | Итого |  |  | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  | 2024-2026 |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Очистка ливневой канализации | Итого |   |  | **600,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |  |   |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский  |  2024-2026 |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Другие источники  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 26. | Составление технического плана на линейный объект на территории г.п Рощинский | Итого |  |  | **600,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Изготовление табличек, баннеров (купаться запрещено, машины не ставить, выгул собак запрещен, ФКГС) | Итого |  |  | **750,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Выполнение работ по установке лавочек, урн | Итого |  |  | **300,0** | **100,0** | **100,0** | 100,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Выполнение работ по поливу деревьев, кустарников, цветов | Итого |  |  | **900,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Выполнение работ по обслуживанию фонтана | Итого |  |  | **900,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Уличное освещение | Итого |  |  | **6000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Асфальто-бетонные работы | Итого |  |  | **28023,36** | **9341,12** | **9341,12** | **9341,12** |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-2026 |  | 28023,36 | **9341,12** | **9341,12** | **9341,12** |  |  |  | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2024-20263 |  | 91099,41 | 38366,47 | 26366,47 | 26366,47 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | Средства областного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе городского поселения Рощинский

«Благоустройство территории городского поселения Рощинский»

на период 2024-2026 годов

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**муниципальная программа городского поселения Рощинский «Благоустройство территории городского поселения Рощинский»**

**на период 2024-2026 гг**

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объемфинансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет городскогопоселения Рощинский | Другие   источники | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **300,0** | - | Вывоз мусора с территории кладбища (субботник) | % |  | 40 | 30 | 30 |  |  |  |
| 2. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **450,0** | - | Оказние услуг по выполнению Акарицидной (против клещей обработке, дератизации и дизинсекции территории городского поселение Рощинский | % |  | 37 | 33 | 30 |  |  |  |
| 3. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **14224,8** | - | Оказание услуг по покосу травы на территории городского поселения Рощинский | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 4. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **1350,0** | - | Оказание услуг по уборке нежелательной растительности (покос травы, покос порослей, вывоз мусора) по периметру городка | % |  | 40 | 30 | 30 |  |  |  |
| 5. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **2919,99** | - | Оказание услуг по уборке территории поселения | % |  | 40 | 30 | 30 |  |  |  |
| 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **1500,0** | - | Новогодняя мишура | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 7. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **5805,0** | - | Оказание услуг по уборке снега на территории городского поселения Рощинский в зимний период | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 8. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **567,0** | - | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского поселения Рощинский | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 9. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **1440,09** | - | Выполнение комплекса работ по ремонту оборудования детских площадок | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 10. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **3500,0** | - | Установка детского оборудования на детской площадке (около общежития №3) | % |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **8500,0** |  | Устройство покрытия искусственная трава (детская площадка около общежития №3) | % |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **2308,56** |  | Поставка, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 13. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **300,0** | - | Дислокация дорожных знаков и разметки | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 14. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **512,4** |  | Гербицидная обработка | % |   | 30 | 35 | 35 |  |  |  |
| 15. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **900,0** |  | Выполнение работ по замене песка в песочницах | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 16. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **1500,0** |  | Ремонт памятника Мать-Родина», установка 3 стелл участникам СВО, плита участникам ЧАЭС | % |  | 50 | 50 | 0 |  |  |  |
| 17. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **3450,0** |  | Выполнение по выкорчевыванию и опиловке нежелательной растительности | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 18. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **1500,0** |  | Работа АГП на территории поселении Рощинский | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 19. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **360,0** |  | Оказание услуг по противопожарной опашке территории | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 20. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **225,0** |  | Закупка запчастей | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 21. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **450,0** |  | ГСМ трактора | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 22. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **660,0** |  | Закупка хозинвентаря, цветы | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 23. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **2,4** |  | Технический осмотр трактор + прицеп | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 24. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **300,0** |  | Биотуалеты | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 25. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **600,0** |  | Очистка ливневой канализации | % |  | 35 | 30 | 35 |  |  |  |
| 26. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **600,0** |  | Составление технического плана на линейный объект на территории г.п Рощинский | % |  | 30 | 35 | 35 |  |  |  |
| 27. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **750,0** |  | Изготовление табличек, баннеров (купаться запрещено, машины не ставить, выгул собак запрещен, ФКГС) | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 28. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **300,0** |  | Выполнение работ по установке лавочек, урн | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 29. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **900,0** |  | Выполнение работ по поливу деревьев, кустарников, цветов | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 30. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **900,0** |  | Выполнение работ по обслуживанию фонтана | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| 31 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **6000,0** |  | Уличное освещение | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
| **Асфальто-бетонные работы** |
| 32. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **28023,36** |  | Устройство асфальтового покрытия на территории г.п. Рощинский | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **91099,41** | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |